# 项

# 目

# 章

# 程

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| **V0.1.0** | 陆律宇 | **2018.1.10-2018.1.15** | 初步完成项目章程0.1版本 |

目录

[目录 3](#_Toc27959)

[一 项目名称 4](#_Toc16299)

[二 项目开始 4](#_Toc16534)

[三 项目完成 4](#_Toc25907)

[四 里程碑 4](#_Toc4276)

[五 项目经理 5](#_Toc21463)

[六 项目目标 5](#_Toc17515)

[七 可交付成果 5](#_Toc25574)

[八 项目总体计划 5](#_Toc5188)

[九 主要项目干系人 6](#_Toc28525)

[十 项目审批要求 7](#_Toc3859)

[十一 本章程的批准 7](#_Toc31469)

## 一 项目名称

软件工程系列课程教学辅助网站

## 二 项目开始

2017年1月10日

## 三 项目完成

2018年4月10日

## 四 里程碑

项目计划书

可行性分析报告

需求开发

需求工程计划

软件需求规格说明书

需求变更文档

质量保证计划

系统设计

系统设计计划

概要设计说明

系统实现

编码与系统实现计划

测试计划

工程部署计划

培训计划

系统维护计划

项目总结报告

## 五 项目经理

* 项目经理：许佳俊
* 项目经理介绍： 浙江大学城市学院1501学生
* 联系方式：15858259121
* 电子邮箱：31501308@stu.zucc.edu.cn
* 项目经理的职责：

确保项目目标实现，制定项目阶段性目标和项目总体控制计划，对总目标分解，划分主要工作内容，分配各项工作。确认项目实施时间、项目成本、项目质量，安排人员与客户进行交流，处理项目内各成员之间的交流，安排培训计划、部署计划。分配项目实施所需要的资源。分配好组内个人员的责任与义务，规定各人的权限。

## 六 项目目标

完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目，并完成各个阶段性所需文档

## 七 可交付成果

## 八 项目总体计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **日期** | **内容** | **天数** | **负责人** | **交付物数量** |
| T1 | 2018.1.14-2018.1.16 | 《项目章程》 | 2天 | 陆律宇 | 1 |
| T2 | 2018.1/13-2018.1.16 | 《项目计划书》《可行性分析报告》 | 3天 | 许佳俊，孙祎捷 | 2 |
| T3 | 2018.1.20-2018.2.15 | 《需求规格说明书》 | 31天 | 许佳俊，陆律宇，孙祎捷，杜啸天 | 1 |
| T4 | 2018.2.19-2018.3.8 | 系统设计 | 30天 | 许佳俊，陆律宇，孙祎捷，杜啸天 | 1 |
| T4 | 2018.3.10-2018.4.10 | 编码与实现 | 31天 | 许佳俊，陆律宇，孙祎捷，杜啸天 | 1 |
| T5 | 2018.4.11-2018.5.1 | 《部署计划》实现 | 22天 | 许佳俊 | 1 |

## 九 主要项目干系人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 主要负责人 | 职责 |
| 可行性分析阶段 | 许佳俊 | 对各方面进行研究，确定项目的可行性，作为整个项目实施的依据 |
| 项目计划阶段 | 许佳俊 | 对项目进行分析然后划分阶段，分配工作 |
| 需求分析阶段 | 许佳俊 | 对功能需求、系统需求、软件设计的约束条件等进行分析 |
| 需求变更 | 许佳俊 | 分析变更的需求，对其进行控制，然后分配任务 |
| 编码设计与实现 | 许佳俊 | 确定如何具体实现所要求的软件，给出设计思路并实现，分配任务 |
| 软件概要设计阶段 | 许佳俊 | 将需求分析的结果转换为软件结构，分配分工 |
| 测试维护阶段 | 许佳俊 | 测试网站功能是否符合要求 |
| 项目总结阶段 | 许佳俊 | 进行项目总结 |

发起人兼客户：虹软集团

项目经理：许佳俊

团队成员：陆律宇，杜啸天，孙祎捷

## 十 项目审批要求

## 十一 本章程的批准

本项目章程于 年 月 日由以下人员签字批准：

姓名：

职务：

签字：